ZAFE

Roadmap operacional do pivot v2.0

Custos reais, contas a criar, APIs a pagar

Documento estratégico do fundador

Versão 2 — abril de 2026

# Como ler este documento

Esta versão substitui a v1 e tem três mudanças importantes:

- Fases 5 (beta fechado) e 6 (tração até 1.000) foram fundidas — são o mesmo movimento, só com curva crescente de pessoas

- Adicionei seções operacionais detalhadas: o que pagar, quando pagar, e quanto

- Custos da API Claude estão calculados com volume real esperado, não chutado

Convenções visuais:

ITEM ADICIONADO Itens incluídos por mim porque considero crítico, mesmo não tendo sido mencionados.

DECISÃO CRÍTICA Escolha errada gera custo significativo (financeiro, regulatório, tempo) para reverter.

CUSTO REAL Onde aparece dinheiro saindo da conta — pra você não tomar susto no boleto.

# Visão geral das 7 fases

Cada fase tem entregável e custo mensal estimado.

| Fase | Nome | Prazo | Custo mensal médio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finalizar código do pivot | 2-3 sem | R$ 200 (infra dev) |
| 2 | Domínio + identidade jurídica | 1 sem | R$ 350 (contador) |
| 3 | Termos, LGPD, regulamento | 1 sem | R$ 2.000-3.000 (advogado, uma vez) |
| 4 | Deploy + infra de produção | 2 dias | R$ 800-1.500 |
| 5+6 | Beta fechado → 1.000 usuários só LP$ | 3-6 meses | R$ 1.500-3.500 |
| 7 | Parcerias estratégicas | Em paralelo a partir Fase 5+6 | — |
| 8 | Cripto Zafe (ZAF token) | Opcional, só após 50k+ ativos | R$ 250k+ uma vez (auditoria) |

# Custos recorrentes — quando cada conta começa a queimar dinheiro

Esta seção responde: "em que mês eu começo a pagar X?". Use isso para projetar caixa.

## Custos infra técnica

| Serviço | Quando contrata | Custo no início | Quando escala |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel | Fase 4 (deploy) | Hobby grátis até bater limite | R$ 100/mês (Pro) quando passar 100GB bandwidth |
| Supabase | Já contratado | Free tier até 500MB DB, 50MAU auth | R$ 130/mês (Pro) quando passar |
| Anthropic API | Já em uso (oracle) | Pague só pelo uso | Ver seção dedicada abaixo |
| Google Vision API | Já em uso (provas) | 1.000 calls grátis/mês | $1,50 por 1.000 calls após |
| Sentry | Fase 4 (deploy) | Free 5k erros/mês | R$ 130/mês (Team) quando passar |
| Domínio .com.br | Fase 2 | R$ 40/ano | Mantém |
| Domínio .com | Fase 2 | R$ 60/ano | Mantém |
| Google Workspace | Fase 2 | R$ 30/usuário/mês | Cresce com equipe |
| Web Push (VAPID) | Já em uso | Grátis, é só lib | Sempre grátis |

## Custos jurídicos e administrativos

| Serviço | Quando contrata | Custo único | Custo mensal |
| --- | --- | --- | --- |
| Contador | Fase 2 (CNPJ) | — | R$ 200-400 |
| Advogado (termos, LGPD, regulamento) | Fase 3 | R$ 2.000-3.000 | — |
| Advogado avulso (consultas) | A partir Fase 5 | — | R$ 0-500 quando precisar |
| Junta Comercial (registro PJ) | Fase 2 | R$ 100-300 | — |
| INPI (marca, 1 classe) | Fase 2 | R$ 142 | — |
| Certificado digital A1 | Fase 2 | R$ 200/ano | Renova anualmente |
| Alvará municipal | Fase 2 | R$ 50-200 | — |
| Conta PJ | Fase 2 | Grátis (digital) | Grátis |

## Custos de marketing e operação

| Serviço | Quando contrata | Custo no início | Quando escala |
| --- | --- | --- | --- |
| Tráfego pago Meta/Google | Fase 5+6 (após validar) | R$ 0 | R$ 1.000-5.000/mês quando ativar |
| Email marketing (Resend, Loops) | Fase 4 | Grátis até 3k emails/mês | R$ 100-200 quando passar |
| SMS (caso usar pra 2FA) | Fase 6 | — | R$ 50-200/mês |
| Designer freelance | Conforme demanda | R$ 500-3.000 por projeto | — |
| Coworking ou endereço fiscal | Fase 2 | — | R$ 100-300/mês |
| Discord/Telegram da comunidade | Fase 5 | Grátis | Grátis |
| Status page (Instatus, Betterstack) | Fase 4 | Grátis | R$ 100/mês quando precisar features |

# Quanto a Zafe vai gastar com a API Claude

Sua maior despesa variável. Vou te dar números reais baseados em volume estimado, não chute.

## Onde a Zafe usa a API Claude hoje

Três pontos consomem tokens:

- oracle de eventos (lib/oracles/ai-triple-check.ts) — 2 chamadas com web search por evento em resolving

- avaliação de prova de desafios (lib/proof-processor.ts → Claude com vision) — 1 chamada com imagens

- recomendações de Premium (futuro, Fase 8) — 1 chamada por usuário Premium ativo, periodicidade definida

## Preços atualizados (abril 2026)

| Modelo | Input por 1M tokens | Output por 1M tokens | Uso recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | Oracle de eventos simples (verificação) |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | Avaliação de prova com imagem (vision) |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | Não usar na Zafe — caro demais para o caso |

CUSTO REAL — economia de prompt caching A API tem desconto de 90% pra input cacheado. Se você reutilizar o mesmo system prompt e tool definitions a cada chamada (e você reutiliza), prompt caching corta drasticamente o custo. Implementação trivial: adicionar campo cache_control no request. Vale o esforço.

## Estimativa por chamada

Tamanhos típicos por tipo de chamada:

### Oracle de evento (lib/oracles/ai-triple-check.ts)

Cada evento em resolving aciona oracleAITripleCheck que faz 2 chamadas Claude com tool web_search. Por chamada:

- Input: ~3.000 tokens (system prompt + título + categoria + tool definitions + web search results)

- Output: ~500 tokens (resposta estruturada com fonte e confiança)

- Modelo: Haiku 4.5

- Custo por chamada: $0.003 input + $0.0025 output = $0.0055

- Custo por evento (2 chamadas): ~$0.011 ≈ R$ 0,06

- Com prompt caching (90% off no input): ~$0.0055 ≈ R$ 0,03

### Avaliação de prova de desafio

Cada submissão de prova roda 1 chamada Sonnet com vision. Por chamada:

- Input: ~5.000 tokens (system prompt + texto da prova + 1-3 imagens base64)

- Output: ~1.000 tokens (decisão estruturada + motivo)

- Modelo: Sonnet 4.6 (precisa de qualidade visual)

- Custo por chamada: $0.015 input + $0.015 output = $0.030 ≈ R$ 0,16

## Projeção mensal por fase

| Fase | Eventos / mês | Provas / mês | Custo Claude / mês (estimado) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 4-5 (~50 ativos) | ~150 (auto + manual) | ~30 | $ 6 ≈ R$ 32 |
| Fase 5+6 início (~200 ativos) | ~400 | ~80 | $ 17 ≈ R$ 90 |
| Fase 5+6 meio (~500 ativos) | ~1.000 | ~200 | $ 42 ≈ R$ 220 |
| Fase 5+6 fim (~1.000 ativos) | ~2.000 | ~400 | $ 84 ≈ R$ 440 |
| Pós-pivot (~5.000 ativos) | ~10.000 | ~2.000 | $ 420 ≈ R$ 2.200 |
| Escala (~50.000 ativos) | ~100.000 | ~20.000 | $ 4.200 ≈ R$ 22.000 |

CUSTO REAL — quando virar dor Até 5.000 ativos seu custo de API é desprezível (até R$ 2.200/mês). A partir daí precisa começar a otimizar: prompt caching, batch API (50% off, mas processa em até 24h — bom pra reembolso, ruim pra resolver evento ao vivo), pular tripla verificação quando API fixa já bateu confiança alta.

## Como controlar o custo

- Implementar prompt caching no oracle (corta input em 90%)

- Camada 1 (API fixa: PTAX, CoinGecko, etc.) tem que pegar maioria absoluta dos eventos econômicos antes de cair pra Claude

- Configurar alerta no Anthropic Console: avisar se passar de R$ 100/dia

- Para ranking de concurso (cron diário), usar batch API (50% off, ok demorar até 24h)

- Limitar imagens enviadas em provas a 3 fotos máx, redimensionar para 1024px antes

- Cap mensal de gasto: definir limite de envelope (ex: R$ 500 no início) e cortar oracle se passar

# Contas a criar — fase a fase, com quem admin

Quando uma conta é criada e quem fica como admin/dono. Dor real: você cria conta com gmail pessoal, depois quer transferir pra PJ e dá pesadelo. Crie já no email institucional desde o início.

## Fase 1 (durante código)

| Conta | Quando criar | Login owner | Por quê |
| --- | --- | --- | --- |
| Anthropic Console | Já tem | Gmail pessoal hoje, migrar pro PJ na Fase 2 | Faturas saem em nome de quem é dono |
| Supabase | Já tem | Idem | Idem |
| GitHub Org | Crie agora | Conta pessoal cria a Org, owner depois muda pra PJ | Separar repos pessoais dos da Zafe |
| Vercel team | Já tem provavelmente | Idem GitHub | Vincula com GitHub |

## Fase 2 (CNPJ, criação de PJ)

| Conta | Quando | Email a usar | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Workspace | Logo após CNPJ | criar zafe.com.br | R$ 30/usuário/mês. Primeiro: contato@zafe.com.br |
| Email DPO (LGPD) | Logo após Workspace | dpo@zafe.com.br | Apenas alias do principal no início |
| Email de suporte | Idem | suporte@zafe.com.br | Alias também |
| Email comercial | Idem | parcerias@zafe.com.br | Para Fase 7 |

ITEM ADICIONADO — separação de logins desde o início Não use email pessoal pra logar em ferramentas da empresa. Crie contato@zafe.com.br pra Anthropic Console, Supabase, Vercel, etc. Evita o dia em que você precisa transferir tudo. Custo: R$ 30 do primeiro usuário Workspace.

## Fase 4 (deploy)

| Conta | Quando | Email | Custo inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| Sentry | Antes do deploy público | contato@zafe.com.br | Free 5k erros |
| Status page (Instatus ou Betterstack) | Idem | Idem | Free com branding |
| UptimeRobot | Idem | Idem | Free 50 monitors |
| Resend ou Loops (email transacional) | Idem | Idem | Free 3k/mês |
| Google Search Console | Idem | Idem | Free |
| Bing Webmaster Tools | Idem | Idem | Free |
| Plausible ou Vercel Analytics | Idem | Idem | Plausible R$ 50/mês, Vercel free básico |

## Fase 5 (beta fechado)

| Conta | Quando | Quem admin | Por quê agora |
| --- | --- | --- | --- |
| Twitter/X @zafe | Início Fase 5 | Você + 1 colaborador (futuro) | Canal #1 de aquisição |
| Instagram @zafe | Início Fase 5 | Idem | Canal de imagem da marca |
| TikTok @zafe | Idem | Idem | Vídeos curtos de previsões |
| LinkedIn page Zafe | Idem | Você | B2B, parcerias futuras, recrutamento |
| YouTube @zafe | Após primeiro concurso | Você | Vídeos do vencedor, análises |
| Discord oficial | Início Fase 5 | Você | Comunidade de beta testers |
| Telegram canal | Idem | Você | Avisos, alternativa a Discord |
| Reddit conta zafe-oficial | Idem | Você | Engajar comunidades |
| Beehiiv ou Substack | Após 100 usuários | Você | Newsletter mensal de previsões |

DECISÃO CRÍTICA — não crie tudo de uma vez Quem cria 8 redes sociais no dia 1 perde tração porque não dá conta de postar em todas. Comece com Twitter + Instagram + Discord. Quando tiver ritmo, adiciona TikTok. LinkedIn e YouTube só depois de 500 usuários ativos.

# Fases 1 a 4 — recapitulação rápida

Já detalhado em outros documentos (CLAUDE.md v2, migrações SQL, comunicação aos usuários). Aqui só os marcos críticos.

## Fase 1 — Código

- Rodar 5 migrações SQL na ordem (sprint 1 a 5)

- Refactor de rotas para /economico, /liga, /privadas, /premium

- Substituir vocabulário proibido em todas as strings de UI

- Implementar Brier score, banner do concurso, onboarding LP$

- Painel admin decente

- Sistema de bug report e logs

## Fase 2 — Domínio + CNPJ

- Comprar zafe.com.br + .com

- Registrar marca no INPI (R$ 142)

- Contratar contador antes de abrir CNPJ (R$ 200-400/mês)

- Definir CNAE: 62.04-0/00 + 63.19-4/00 + 73.19-0/04 — não usar CNAE de jogos

- LTDA Unipessoal, Simples Nacional

- Conta PJ (Inter, Cora, Nubank PJ)

- Certificado digital A1

- Domicílio fiscal eletrônico

- Google Workspace com email @zafe.com.br

## Fase 3 — Termos, LGPD, regulamento

- Advogado redige 3 documentos (R$ 2.000-3.000 uma vez)

- Termos cobrem: Z$ é crédito interno, LP$ é virtual, defesa de habilidade do concurso, 4 travas das Privadas

- Política LGPD com lista completa de subprocessadores

- Indicar DPO (você no início)

- Banner de cookies

- Regulamento do concurso linkado no banner

## Fase 4 — Deploy

- Banco Supabase de produção separado de dev

- Variáveis de ambiente em escopo "production" na Vercel

- Sentry para erros, alerta no celular

- UptimeRobot, status page

- Rate limiting nos endpoints

- Headers de segurança (CSP, HSTS, X-Frame-Options)

- Sitemap submetido ao Google Search Console e Bing

- DNS apontando para Vercel, SSL automático

# Fase 5+6 — Beta fechado até 1.000 usuários ativos (só LP$)

Esta é a fase mais longa — 3 a 6 meses de execução intensa. Comece com 30 beta testers próximos e termine com 1.000 ativos engajados, sem ter ligado dinheiro real ainda. Z$ fica desligado durante toda essa fase.

DECISÃO CRÍTICA — Z$ fica desligado o tempo todo Resista à tentação de ligar Z$ "só pros amigos". Sem dinheiro real, sem KYC pesado, sem antifraude, sem risco regulatório. Você descobre se o produto prende sem o ímã do dinheiro. Se prender com LP$, prende com Z$ — mas o contrário não é verdade.

## 5+6.1 — Curva de pessoas durante a fase

Pra você não confundir beta com escala, divida em 4 ondas:

| Onda | Tamanho-alvo | Quem | Como recrutar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ª (semanas 1-2) | 20-30 pessoas | Família, amigos próximos, colegas | Convite individual no WhatsApp |
| 2ª (semanas 3-6) | +50-80 | Conhecidos de Twitter, Reddit, Discord nichos | Posts diretos em comunidades |
| 3ª (semanas 7-12) | +200-400 | Público de fantasy, bolões, finanças | Conteúdo orgânico + indicação |
| 4ª (mês 4-6) | +500-700 | Escala real via canal viral | Tráfego pago modesto + viral orgânico |

## 5+6.2 — Métricas de gate por onda

Não passe pra próxima onda sem atingir os números da anterior. É tentador empurrar, mas você vai herdar problemas:

| Métrica | Onda 1 (gate) | Onda 2 (gate) | Onda 3 (gate) | Onda 4 (alvo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retenção D7 | ≥ 25% | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 35% |
| Retenção D30 | — | ≥ 12% | ≥ 15% | ≥ 18% |
| Bugs P0 abertos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NPS Sean Ellis (sentiria muita falta) | — | ≥ 30% | ≥ 40% | ≥ 40% |
| Palpites/usuário ativo/sem. | ≥ 3 | ≥ 5 | ≥ 7 | ≥ 7 |
| Taxa indicação | — | ≥ 10% | ≥ 15% | ≥ 20% |

## 5+6.3 — O que fazer em cada onda

### Onda 1 (semanas 1-2)

- Convite individual no WhatsApp para 30 pessoas — cada uma deve receber link único de indicação

- Discord exclusivo com você, eles e mais ninguém — ambiente "founder mode"

- Você responde TUDO em até 1h durante esta onda

- Postar 1 evento novo por dia para garantir conteúdo

- Reunião de 30min individual com cada beta tester nas primeiras 2 semanas — vai descobrir mais bugs e ideias do que em qualquer relatório

### Onda 2 (semanas 3-6)

- Anúncio público no Twitter/X anunciando pivot e abrindo waitlist — "primeiros 100 entram"

- 3 posts orgânicos relevantes em comunidades por semana (Reddit, Discord temáticos)

- Primeiro concurso mensal acontece — R$ 2.500 em prêmios, máximo 200 inscritos

- Pesquisa qualitativa: ligue (sim, ligue) pra 5 usuários da Onda 1 que sumiram. Pergunte por quê

- Newsletter mensal começa nesta onda (Beehiiv) com análises do que rolou

### Onda 3 (semanas 7-12)

- Programa de indicação ativo: indique amigo, ambos ganham 500 LP$ + entrada VIP no próximo concurso

- Tracking via UTM e código único por usuário (cap de 10 indicações para evitar farming)

- Conteúdo de blog 2x/semana — análises do consenso da comunidade vs realidade

- Mídia espontânea: tente colocar uma matéria em portal de tecnologia (Brazil Journal, Neofeed, Startupi) — pivot de regulação é story

- Segundo concurso mensal — meta: 300+ inscritos

- Primeira parceria simples — cervejaria local ou banco digital regional fornece prêmios extras

### Onda 4 (mês 4-6)

- Tráfego pago modesto começa: R$ 1.000-2.000/mês em Meta Ads e Google Ads

- Targets: público de Cartola FC, fantasy sports, leitores de Folha/UOL política

- Métrica: CAC ≤ R$ 5 por usuário cadastrado (não ativo)

- Concursos majores trimestrais com patrocinador anunciado

- Mais 1-2 parcerias estratégicas fechadas

## 5+6.4 — Custo total mensal nesta fase

| Item | Onda 1-2 | Onda 3 | Onda 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Infra (Vercel, Supabase, Sentry) | R$ 0-200 | R$ 350 | R$ 800 |
| Anthropic API (oracle + provas) | R$ 30-90 | R$ 200-400 | R$ 400-800 |
| Contador | R$ 350 | R$ 350 | R$ 350 |
| Email + status page | R$ 0 | R$ 100 | R$ 200 |
| Concurso mensal (prêmios em Z$) | R$ 0 (Z$ desligado) | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| Tráfego pago | R$ 0 | R$ 0-500 | R$ 1.000-3.000 |
| Designer freelance ad hoc | R$ 0 | R$ 500-1.000 | R$ 500-1.500 |
| TOTAL aproximado | R$ 400-650 | R$ 4.000-5.500 | R$ 5.750-9.150 |

DECISÃO CRÍTICA — concurso mensal sai do seu bolso até gerar receita Os R$ 2.500 do concurso mensal vêm da conta operacional Zafe — quer dizer, do seu bolso (até virar PJ com receita). Reserva R$ 25.000 antecipados pra rodar 10 concursos sem depender de patrocínio. Dá um colchão de 10 meses de prêmios.

## 5+6.5 — Quando virar a chave de Z$

Critérios pra desligar o cadeado do dinheiro real:

- ≥ 1.000 usuários ativos semanais consistente por 3 meses

- Retenção D30 ≥ 18%

- NPS Sean Ellis ≥ 40%

- Termos, LGPD, regulamento prontos e revisados pelo advogado

- Integração de pagamento (PIX) funcionando em sandbox e produção

- Estrutura antifraude: limites diários, KYC simples (CPF + face match), bloqueio multi-conta

- Reserva financeira pra cobrir 6 meses de operação caso receita zere

## 5+6.6 — Equipe — quando você precisa contratar

Se você está rodando sozinho e bate Onda 3, vai começar a apagar incêndio. Hora de pensar em ajuda:

| Função | Quando | Custo mensal | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro fullstack | Onda 3 (após PMF) | R$ 8.000-15.000 PJ | Contratação ou equity |
| Community manager | Onda 4 | R$ 3.000-5.000 PJ | Pode ser part-time |
| Designer | Sob demanda | R$ 500-3.000 por projeto | Freelance |
| Social media / conteúdo | Onda 4 | R$ 2.500-4.500 PJ | Pode ser part-time |
| Customer success | Após 2.000 usuários | R$ 3.000-6.000 PJ | Full-time |

ITEM ADICIONADO — Equity vs salário Engenheiro fullstack com equity (1-3% com vesting de 4 anos, cliff de 1) custa salário mais barato e alinha incentivo. Mas atenção: você precisa do CNPJ aberto e contrato de vesting redigido por advogado antes de oferecer. Custo do contrato de vesting: R$ 500-1.500.

# Fase 7 — Parcerias estratégicas

Em paralelo a partir da Onda 3 da fase anterior. Já detalhado na v1, aqui só os pontos práticos:

## O que ter pronto antes de marcar reunião

- Deck institucional 10-15 slides

- One-pager

- Métricas atualizadas semanalmente

- Email parcerias@zafe.com.br ativo

- CNPJ ativo (parceiro vai pedir contrato)

## Ordem de aproximação

- Pequenos primeiro: cervejaria regional, banco digital pequeno, casa de análise pequena

- Médios: ESPN Brasil, Goat, fintechs de segunda linha

- Grandes (só após 2-3 cases): Nubank, Spotify, Netflix, Globoplay

## Os 3 formatos viáveis (recapitulação)

- A — Cross-promotion: zero custo, troca de audiência. Bom pra começar

- B — Bundle Premium: você paga atacado e oferece como benefício. Margem fina mas retém

- C — Sorteio patrocinado: parceiro entra com prêmios, você entrega audiência. Funciona sempre

# Fase 8 — Cripto Zafe (ZAF)

DECISÃO CRÍTICA — só se Só faz sentido após 50.000 ativos mensais e R$ 200k+/mês de receita. Antes disso, vira distração. Pré-requisitos detalhados na v1 do roadmap.

Resumo do que precisa antes de pensar em token:

- 50.000+ usuários ativos mensais

- Receita de R$ 200k+/mês

- Equipe técnica com expertise em Solidity/Rust

- R$ 250k-500k pra auditoria de smart contract (CertiK, OpenZeppelin)

- Advogado especialista em direito cripto/financeiro

- Estrutura jurídica internacional (Suíça ou Cayman)

- Modelo tokenômico claro com vesting

Modelo sugerido (já detalhado na v1): ERC-20 em Polygon, supply 100M ZAF, deflacionário com queima de 5% das comissões.

# Checklist consolidado por categoria

## Contas a criar (em ordem)

- GitHub Org (Fase 1)

- Domínio zafe.com.br + .com (Fase 2)

- Marca no INPI (Fase 2)

- CNPJ + Junta Comercial (Fase 2)

- Conta PJ Inter/Cora/Nubank PJ (Fase 2)

- Certificado digital A1 (Fase 2)

- Google Workspace com @zafe.com.br (Fase 2)

- Email aliases: contato@, suporte@, dpo@, parcerias@, comercial@ (Fase 2)

- Sentry, UptimeRobot, status page, Plausible (Fase 4)

- Resend ou Loops para email transacional (Fase 4)

- Twitter, Instagram, Discord (Onda 1 da Fase 5+6)

- LinkedIn page, TikTok (Onda 3)

- Beehiiv ou Substack para newsletter (Onda 2)

- YouTube (Onda 4)

## APIs a pagar (em ordem)

- Anthropic API — pague pelo uso, comece com R$ 30-100/mês

- Google Vision API — 1.000 calls grátis/mês, depois $1,50 por mil

- Supabase Pro (R$ 130/mês) — ative quando passar do free (passa logo)

- Vercel Pro (R$ 100/mês) — ative quando bandwidth passar de 100GB

- Resend ou Loops Pro — quando passar de 3.000 emails/mês

- Sentry Team — quando passar de 5.000 erros/mês

- Provedor de pagamento (Stripe, Pagar.me, Iugu) — Fase 6+ quando ligar Z$

## Contratações (em ordem)

- Contador (Fase 2)

- Advogado para 3 documentos legais (Fase 3, uma vez)

- Designer freelance (sob demanda, Fase 4+)

- Engenheiro fullstack (Onda 3, equity ou PJ)

- Community manager / social media (Onda 4)

- Customer success (após 2.000 usuários)

## Custos únicos a reservar

- Marca INPI: R$ 142

- Junta Comercial: R$ 100-300

- Alvará municipal: R$ 50-200

- Advogado para termos/LGPD/regulamento: R$ 2.000-3.000

- Certificado digital A1: R$ 200/ano

- Reserva para 10 concursos mensais: R$ 25.000

- Reserva operacional 6 meses (caso ligar Z$): R$ 30.000-60.000

Total reserva mínima recomendada antes de tudo começar: R$ 60.000-90.000.

— Fim do documento —